VMware vSphere

보안 패치 작업 절차서

| 문서번호 | OPS-VMW-20260306-001 |
| --- | --- |
| 작업명 | VMware vCenter / ESXi 보안 취약점 패치 (VMSA-2025-0004 외) |
| 작업일시 | 2026년 3월 6일 (금) 18:00 ~ 21:00 (3시간) |
| 작업자 |  |
| 승인자 |  |
| 작성일 | 2026년 2월 12일 |

# 1. 작업 개요

## 1.1 작업 목적

운영 중인 VMware vSphere 환경에 대한 보안 취약점 긴급 패치 적용.

## 1.2 대상 취약점

vCenter Server 관련:

| VMSA | CVE | CVSS | Type | Active | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VMSA-2024-0012 | CVE-2024-37079 | 9.8 | vCenter RCE (DCERPC heap-overflow) | - | ⚠ Critical |
| VMSA-2024-0012 | CVE-2024-37080 | 9.8 | vCenter RCE (DCERPC heap-overflow) | - | ⚠ Critical |
| VMSA-2024-0019 | CVE-2024-38812 | 9.8 | vCenter RCE (DCERPC heap-overflow) | 확인됨 | ⚠ Critical |
| VMSA-2024-0019 | CVE-2024-38813 | 7.2 | vCenter 권한 상승 | 확인됨 | ⚠ High |

ESXi 관련:

| VMSA | CVE | CVSS | Type | Active | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VMSA-2025-0004 | CVE-2025-22224 | 9.3 | VM→호스트 코드 실행 (VMCI heap-overflow) | 확인됨 | ⚠ Critical |
| VMSA-2025-0004 | CVE-2025-22225 | 8.2 | ESXi 커널 임의 쓰기 (샌드박스 탈출) | 확인됨 | ⚠ High |
| VMSA-2025-0004 | CVE-2025-22226 | 7.1 | HGFS 정보 유출 | 확인됨 | ⚠ High |

## 1.3 작업 범위

| 대상 | 현재 버전 | 목표 버전 |
| --- | --- | --- |
| vCenter Server (VCSA) | 7.0 U3a (Build 18778458) | 7.0 U3t (Build 24322018) |
| ESXi Host #1 | 7.0 U3g (Build 20328353) | 7.0 U3s (Build 24585291) |
| ESXi Host #2 | 7.0 U3g (Build 20328353) | 7.0 U3s (Build 24585291) |
| ESXi Host #3 | 7.0 U3g (Build 20328353) | 7.0 U3s (Build 24585291) |

## 1.4 서비스 영향

| Phase | 영향 범위 | 예상 시간 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | vCenter 패치: vSphere Client 접속 불가. VM 운영 영향 없음. | 20~40분 |
| Phase 2 | ESXi 패치: 호스트별 순차 리부트. VM은 vMotion으로 자동 대피. 순간 네트워크 순단 (3~5초). | 호스트당 15~20분 |

# 2. 사전 준비 사항

## 2.1 패치 파일 준비 (작업 D-1 이전 완료)

| # | 파일 | 용도 | 다운로드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VMware-vCenter-Server-Appliance-7.0.3.02100-24322018-patch-FP.iso | vCenter 7.0 U3t | Broadcom Portal |
| 2 | VMware-ESXi-7.0U3s-24585291-depot.zip | ESXi 7.0 U3s | Broadcom Portal |

☐ 파일 다운로드 완료

☐ 파일 해시(SHA256) 검증 완료

☐ vCenter 접근 가능한 Datastore에 업로드 완료

## 2.2 접속 정보 확인 (작업 D-1)

| 항목 | 정보 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| vCenter FQDN / IP |  | ☐ |
| vCenter 관리자 계정 | administrator@vsphere.local | ☐ |
| VCSA root 계정 (SSH) | root | ☐ |
| VAMI 접속 URL | https://<vcsa-ip>:5480 | ☐ |
| ESXi Host #1 IP / 계정 |  | ☐ |
| ESXi Host #2 IP / 계정 |  | ☐ |
| ESXi Host #3 IP / 계정 |  | ☐ |
| vCenter 백업 저장소 |  | ☐ |

## 2.3 사전 점검 (작업 D-1 또는 당일 17:00)

### 2.3.1 vCenter 상태 확인

# VCSA SSH 접속

service-control --status --all

☐ 모든 서비스 RUNNING 확인

df -h

☐ /storage 파티션 여유 공간 10GB 이상 확인

☐ / (root) 파티션 여유 공간 확인

nslookup $(hostname -f)

nslookup <vcsa-ip>

☐ DNS 정방향 해석 정상

☐ DNS 역방향 해석 정상

### 2.3.2 ESXi 호스트 상태 확인

# PowerCLI

Connect-VIServer -Server <vcsa-ip>

Get-VMHost | Select Name, Version, Build, ConnectionState, PowerState

☐ 3호스트 모두 Connected / PoweredOn 확인

### 2.3.3 클러스터 상태 확인

Get-Cluster | Select Name, HAEnabled, HAAdmissionControlEnabled, DrsEnabled

☐ HA Enabled 확인

☐ DRS 현재 상태 기록 (미구성 확인)

### 2.3.4 리소스 여유 확인

Get-VMHost | Select Name,

@{N='CPU_Used_MHz';E={($_ | Get-View).Summary.QuickStats.OverallCpuUsage}},

@{N='CPU_Total_MHz';E={($_ | Get-View).Summary.Hardware.CpuMhz *

($_ | Get-View).Summary.Hardware.NumCpuCores}},

@{N='Mem_Used_GB';E={[math]::Round(

($_ | Get-View).Summary.QuickStats.OverallMemoryUsage/1024,1)}},

@{N='Mem_Total_GB';E={[math]::Round(

($_ | Get-View).Summary.Hardware.MemorySize/1GB,1)}}

☐ 호스트 1대 제외 시에도 VM 전체 수용 가능 확인

☐ CPU 사용률 기록: Host#1 ___%, Host#2 ___%, Host#3 ___%

☐ Memory 사용률 기록: Host#1 ___%, Host#2 ___%, Host#3 ___%

### 2.3.5 vMotion 차단 요소 확인

# CD/ISO 마운트 확인

Get-VM | Get-CDDrive | Where-Object {$_.IsoPath -and

$_.ConnectionState.Connected} |

Select @{N='VM';E={$_.Parent.Name}}, IsoPath

# USB Passthrough 확인

Get-VM | Get-USBDevice | Select @{N='VM';E={$_.Parent.Name}}, Name

☐ CD 마운트된 VM 목록 기록 및 분리 계획 수립

☐ USB Passthrough VM 목록 기록 및 처리 계획 수립

### 2.3.6 HA Admission Control 검증

# VM 총 리소스 요구량 vs 호스트 2대 가용량 비교

$vms = Get-VM | Where-Object {$_.PowerState -eq "PoweredOn"}

$totalCPU = ($vms | Measure-Object -Property NumCpu -Sum).Sum

$totalMemGB = [math]::Round(($vms | Measure-Object

-Property MemoryGB -Sum).Sum, 1)

Write-Host "Powered-On VMs: $($vms.Count), Total vCPU: $totalCPU,

Total Mem: ${totalMemGB}GB"

☐ 가동 VM 수: ___대

☐ 총 vCPU: ___개, 총 Memory: ___GB

# 3. 작업 절차

Phase 1: vCenter Server 패치 (7.0 U3a → 7.0 U3t)

## Step 1-1. vCenter 파일 백업 [18:00~18:10]

✅ SAFE

브라우저: https://<vcsa-ip>:5480 (VAMI)

> 로그인 (root)

> Backup

> Backup Now

- Backup Location: <사전 준비한 FTP/NFS 경로>

- Username / Password 입력

- ☑ Encrypt backup (선택)

> START

> 완료 대기 및 성공 확인

| Confirm | Result |
| --- | --- |
| 백업 성공 여부 | ☐ 성공 / ☐ 실패 → 실패 시 원인 확인 후 재시도 |
| 백업 파일 경로 |  |
| 백업 소요 시간 | 분 |

## Step 1-2. VCSA VM 스냅샷 생성 [18:10~18:15]

✅ SAFE

vSphere Client (또는 ESXi Host Client)

> VCSA VM 선택

> Actions > Snapshots > Take Snapshot

- Name: "Pre-Patch-7.0U3t-20260306"

- Description: "Before vCenter 7.0U3a to 7.0U3t patch"

- ☑ Snapshot the virtual machine's memory

- ☑ Quiesce guest file system

> CREATE

| Confirm | Result |
| --- | --- |
| 스냅샷 생성 성공 | ☐ 성공 / ☐ 실패 |
| 스냅샷 이름 | Pre-Patch-7.0U3t-20260306 |

중요: 이 스냅샷은 패치 실패 시 최우선 롤백 수단. 패치 완료 후 정상 확인되면 24~48시간 내 삭제 필요.

## Step 1-3. 패치 ISO 마운트 [18:15~18:20]

✅ SAFE

vSphere Client (또는 ESXi Host Client)

> VCSA VM 선택

> Edit Settings

> CD/DVD drive 1

- ☑ Connected

- ☑ Connect at power on

- Datastore ISO File 선택

- VMware-vCenter-Server-Appliance-7.0.3.02100-24322018-patch-FP.iso

> OK

| Confirm | Result |
| --- | --- |
| 패치 ISO 마운트 완료 | ☐ 완료 |

## Step 1-4. 패치 Stage & Install [18:20~19:00]

⚠️ HIGH - 이 단계부터 vCenter 서비스 중단

vSphere Client 접속 불가. VM은 영향 없음. ESXi 호스트와 VM은 정상 동작 지속.

브라우저: https://<vcsa-ip>:5480 (VAMI)

> Update

> Check Updates

> ☑ Check CD-ROM

> CHECK

> 패치 감지 확인: "7.0.3.02100"

> Stage and Install

> EULA 동의

> ☑ "I have backed up vCenter Server..."

> FINISH

모니터링:

# VCSA SSH (별도 세션 유지)

tail -f /var/log/vmware/applmgmt/PatchRunner.log

| Confirm | Result |
| --- | --- |
| Stage 시작 시각 | : |
| Install 시작 시각 | : |
| 서비스 재시작 시각 | : |
| VAMI 접속 복구 시각 | : |
| 총 소요 시간 | 분 |

## Step 1-5. vCenter 패치 결과 확인 [19:00~19:10]

✅ SAFE

5-1. VAMI에서 버전 확인

https://<vcsa-ip>:5480 > Summary > Version 확인

☐ Version: 7.0.3.02100 (Build 24322018) 확인

5-2. 서비스 상태 확인

# VCSA SSH

service-control --status --all

☐ 모든 서비스 RUNNING 확인

5-3. vSphere Client 로그인 확인

https://<vcsa-ip>/ui > administrator@vsphere.local 로그인

☐ 로그인 성공

☐ 인벤토리 정상 표시 (호스트 3대, VM 목록)

5-4. PowerCLI 확인

Connect-VIServer -Server <vcsa-ip>

$global:DefaultVIServer | Select Name, Version, Build

☐ Build: 24322018 확인

5-5. 호스트 연결 상태 확인

Get-VMHost | Select Name, ConnectionState

☐ 3호스트 모두 Connected

| Confirm | Expected | Actual | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| vCenter Build | 24322018 |  | ☐ OK |
| 서비스 상태 | All RUNNING |  | ☐ OK |
| Client 로그인 | 성공 |  | ☐ OK |
| Host #1 상태 | Connected |  | ☐ OK |
| Host #2 상태 | Connected |  | ☐ OK |
| Host #3 상태 | Connected |  | ☐ OK |

판정: 위 항목 모두 OK → Phase 2 진행. 하나라도 실패 → [6. 롤백 절차] 참조

Phase 2: ESXi 호스트 패치 (7.0 U3g → 7.0 U3s)

## Step 2-1. vLCM에 패치 Import [19:10~19:15]

✅ SAFE

vSphere Client

> Menu > Lifecycle Manager

> IMPORTED ISOs 탭 (또는 PATCHES 탭)

> IMPORT PATCHES (하단)

> VMware-ESXi-7.0U3s-24585291-depot.zip 업로드

> 업로드 완료 대기

| Confirm | Result |
| --- | --- |
| Import 성공 | ☐ 완료 |

## Step 2-2. Baseline 생성 및 Attach [19:15~19:20]

✅ SAFE

Lifecycle Manager > BASELINES 탭

> NEW > Baseline

- Name: "VMSA-2025-0004-ESXi70U3s"

- Content Type: Patch

- ESXi 7.0 선택 > Build 24585291 관련 패치 체크

> CREATE

vSphere Client

> Cluster 선택

> Updates 탭

> ATTACHED BASELINES > ATTACH

> "VMSA-2025-0004-ESXi70U3s" 선택

> ATTACH

| Confirm | Result |
| --- | --- |
| Baseline 생성 | ☐ 완료 |
| Cluster에 Attach | ☐ 완료 |

## Step 2-3. Compliance Check [19:20~19:25]

✅ SAFE

Cluster > Updates 탭 > CHECK COMPLIANCE

| 호스트 | Compliance 상태 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| Host #1 | Non-Compliant | ☐ |
| Host #2 | Non-Compliant | ☐ |
| Host #3 | Non-Compliant | ☐ |

3호스트 모두 Non-Compliant여야 정상

## Step 2-4. vMotion 차단 요소 제거 [19:25~19:30]

⚠️ MODERATE

# CD 마운트 전체 분리

Get-VM | Get-CDDrive | Where-Object {$_.IsoPath -and

$_.ConnectionState.Connected} |

Set-CDDrive -NoMedia -Confirm:$false

| Confirm | Result |
| --- | --- |
| CD 분리 완료 | ☐ 완료 / ☐ 해당 없음 |
| USB VM 처리 완료 | ☐ 완료 / ☐ 해당 없음 |

## Step 2-5. DRS 임시 활성화 [19:30~19:35]

⚠️ MODERATE

필수: DRS 미구성 상태에서는 vLCM Remediate 시 VM 자동 대피 불가. 패치 완료 후 반드시 원복(비활성화).

vSphere Client

> Cluster 선택

> Configure > vSphere DRS

> Edit

- vSphere DRS: Turn ON

- Automation Level: Fully Automated

- Migration Threshold: 기본값 (Level 3)

> OK

PowerCLI 대안:

Set-Cluster -Cluster "<클러스터명>" -DrsEnabled:$true \

-DrsAutomationLevel FullyAutomated -Confirm:$false

| Confirm | Result |
| --- | --- |
| DRS 활성화 | ☐ Fully Automated 확인 |

## Step 2-6. Remediate 실행 [19:35~20:35]

⚠️ HIGH - 호스트별 순차 리부트 진행

VM은 DRS에 의해 자동 vMotion. vMotion 중 VM 네트워크 순단 수 초 발생 가능.

Cluster > Updates 탭

> REMEDIATE

> Remediation Settings:

- ☑ Sequential remediation (순차 적용)

- ☑ Evacuate powered off VMs to other hosts

- ☑ Retry entering maintenance mode in case of failure

- Maintenance Mode timeout: 3600 seconds

> Schedule: 즉시 실행

> REMEDIATE 시작

모니터링:

vSphere Client > Cluster > Monitor > Tasks

| 호스트 | 유지보수진입 | 패치설치 | 리부트 | 유지보수해제 | 완료시각 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Host #1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | : |
| Host #2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | : |
| Host #3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | : |

호스트당 약 15~20분 소요. 3대 총 45분~1시간 예상.

## Step 2-7. ESXi 패치 결과 확인 [20:35~20:45]

✅ SAFE

7-1. 빌드 번호 확인

Get-VMHost | Select Name, Version, Build, ConnectionState

| 호스트 | 기대 Build | 실제 Build | 상태 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Host #1 | 24585291 |  | Connected | ☐ OK |
| Host #2 | 24585291 |  | Connected | ☐ OK |
| Host #3 | 24585291 |  | Connected | ☐ OK |

7-2. Compliance 재확인

Cluster > Updates 탭 > CHECK COMPLIANCE

☐ 3호스트 모두 Compliant 확인

7-3. VM 상태 확인

Get-VM | Where-Object {$_.PowerState -eq "PoweredOn"} | Measure-Object

Get-VM | Where-Object {$_.PowerState -eq "PoweredOff"} |

Select Name, PowerState, VMHost

☐ 가동 VM 수 = 사전 점검 기록과 동일: ___대

☐ 예기치 않게 꺼진 VM 없음 확인

Phase 3: 후속 작업

## Step 3-1. DRS 원복 (비활성화) [20:45~20:50]

⚠️ MODERATE

Set-Cluster -Cluster "<클러스터명>" -DrsEnabled:$false -Confirm:$false

| Confirm | Result |
| --- | --- |
| DRS Disabled 확인 | ☐ 완료 |

DRS 비활성화해도 현재 VM 배치는 변경되지 않음.

## Step 3-2. HA 정상 동작 확인 [20:50~20:55]

✅ SAFE

Get-Cluster | Select Name, HAEnabled, HAAdmissionControlEnabled

☐ HA Enabled 확인

☐ Admission Control Enabled 확인

vSphere Client > Cluster > Monitor > vSphere HA

☐ 모든 호스트 "Protected" 상태 확인

## Step 3-3. 전체 서비스 정상 확인 [20:55~21:00]

✅ SAFE

# 전체 호스트 상태

Get-VMHost | Select Name, ConnectionState, PowerState

# 전체 VM 상태

Get-VM | Group-Object PowerState | Select Name, Count

# 알람 확인

Get-Cluster | Get-View |

Select -ExpandProperty TriggeredAlarmState |

Select @{N='Alarm';E={$_.Alarm.Value}}, OverallStatus, Time

☐ 호스트 3대 모두 Connected

☐ PoweredOn VM 수 = 사전 기록과 일치

☐ Critical 알람 없음

# 4. 최종 결과 기록

| 항목 | 작업 전 | 작업 후 |
| --- | --- | --- |
| vCenter Version | 7.0.3.00100 | 7.0.3.02100 |
| vCenter Build | 18778458 | 24322018 |
| ESXi Host #1 Build | 20328353 | 24585291 |
| ESXi Host #2 Build | 20328353 | 24585291 |
| ESXi Host #3 Build | 20328353 | 24585291 |
| 작업 시작 시각 | 18:00 |  |
| 작업 종료 시각 |  |  |
| 총 소요 시간 |  |  |

| 대응 취약점 | 해결 여부 |
| --- | --- |
| CVE-2024-37079 (CVSS 9.8) | ☐ vCenter 패치로 해결 |
| CVE-2024-37080 (CVSS 9.8) | ☐ vCenter 패치로 해결 |
| CVE-2024-38812 (CVSS 9.8) | ☐ vCenter 패치로 해결 |
| CVE-2024-38813 (CVSS 7.2) | ☐ vCenter 패치로 해결 |
| CVE-2025-22224 (CVSS 9.3) | ☐ ESXi 패치로 해결 |
| CVE-2025-22225 (CVSS 8.2) | ☐ ESXi 패치로 해결 |
| CVE-2025-22226 (CVSS 7.1) | ☐ ESXi 패치로 해결 |

# 5. 작업 후 정리 (D+1 ~ D+2)

☐ VCSA 스냅샷 삭제 (정상 확인 후 24~48시간 내)

VCSA VM > Snapshots > "Pre-Patch-7.0U3t-20260306" > Delete

스냅샷 장기 보유 시 디스크 성능 저하 및 용량 증가

☐ CD/DVD 드라이브 ISO 분리 (VCSA VM)

☐ 작업 결과 보고서 작성

# 6. 롤백 절차

## 6.1 vCenter 패치 실패 시

### 방법 A: 스냅샷 복원 (가장 빠름, 권장)

VCSA VM이 구동되는 ESXi 호스트에 직접 접속 (Host Client)

> VCSA VM 선택

> Actions > Snapshots > Revert to snapshot

> "Pre-Patch-7.0U3t-20260306" 선택

> Revert

소요 시간: 5분 이내. 패치 전 상태로 완전 복원.

### 방법 B: 파일 백업 복원

1. 신규 VCSA를 ISO에서 배포 (Stage 1만)

2. Stage 2에서 "Restore from backup" 선택

3. Step 1-1에서 생성한 백업 경로 지정

소요 시간: 1~2시간. 스냅샷 없을 때 사용.

## 6.2 ESXi 패치 실패 시 (특정 호스트)

1. 해당 호스트를 유지보수 모드로 유지

2. VM은 다른 호스트에서 운영 지속

3. 원인 분석 후 재시도 또는 ESXi 재설치

# 호스트 config 백업이 있는 경우

vim-cmd hostsvc/firmware/restore_config /tmp/configBundle.tgz

## 6.3 Remediate 중 VM vMotion 실패 시

1. vLCM Remediate가 자동 중단됨

2. 실패 원인 확인:

Cluster > Monitor > Tasks > 실패 Task 클릭

3. 일반적 원인:

- CD/ISO 마운트된 VM → 분리 후 재시도

- 리소스 부족 → 일부 VM 수동 종료 후 재시도

- 네트워크 문제 → VMkernel(vMotion) 확인

4. 원인 해결 후 Remediate 재실행

# 7. 타임라인 요약

| 시간 | 작업 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 17:00 | 사전 점검 시작 | 서비스/리소스/vMotion 점검 |
| 17:50 | 사전 점검 완료 |  |
| 18:00 | 작업 시작 - vCenter 파일 백업 | Phase 1 시작 |
| 18:10 | VCSA VM 스냅샷 생성 |  |
| 18:15 | 패치 ISO 마운트 |  |
| 18:20 | Stage & Install 시작 | vCenter 서비스 중단 (20~40분) |
| 19:00 | vCenter 패치 결과 확인 | Phase 1 종료 |
| 19:10 | vLCM 패치 Import | Phase 2 시작 |
| 19:15 | Baseline 생성 & Attach |  |
| 19:20 | Compliance Check |  |
| 19:25 | vMotion 차단요소 제거 |  |
| 19:30 | DRS 임시 활성화 |  |
| 19:35 | Remediate 실행 | Host 3대 순차 리부트 (~60분) |
| 20:35 | ESXi 패치 결과 확인 | Phase 2 종료 |
| 20:45 | DRS 원복 (비활성화) | Phase 3 시작 |
| 20:50 | HA 정상 확인 |  |
| 20:55 | 전체 서비스 정상 확인 |  |
| 21:00 | 작업 완료 | Phase 3 종료 |

# 8. 비상 연락처

| 역할 | 담당자 | 연락처 |
| --- | --- | --- |
| 작업 담당자 |  |  |
| 인프라 팀장 |  |  |
| 네트워크 담당 |  |  |
| 스토리지 담당 |  |  |
| VMware 기술지원 | Broadcom Support |  |

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |
| 일자: | 일자: | 일자: |